Validando Sprint 1

“ReservaFacil”

[RF]

Fecha:[04/04/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/04/2026 | Creación del documento validación Sprint 1 | Claudio González |
| 1.1 | 05/04/2026 | Actualización del backlog y tareas del Sprint | Claudio González |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Taller Aplicado de Programación |
| Proyecto (Nombre) | ReservaFacil |
| Fecha de Inicio | 01/04/2026 |
| Fecha de Término | 30/06/2026 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Carlos Quintanilla |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.265.696-8 | Claudio González | Claugonzalez@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| Definición del proyecto | Análisis del problema y solución | 8 | Claudio González | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | A |
| Historias de usuario | Crear historias de usuario del sistema | 12 | Claudio González | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | A |
| Product Backlog | Definir backlog del producto | 10 | Claudio González | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | A |
| Planificación del proyecto | Definir Sprints y planificación | 10 | Claudio González | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Tarea | Estimación | Prioridad | Estado | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Registro usuarios | Crear formulario registro | 20 | Alta | Aprobado | Sprint 2 |
| E1-H2 | Inicio sesión | Crear módulo login | 13 | Alta | Aprobado | Sprint 2 |
| E1-H3 | Ver servicios | Mostrar catálogo servicios | 8 | Media | Aprobado | Sprint 2 |
| E1-H4 | Reservar servicio | Crear módulo reservas | 40 | Alta | Aprobado | Sprint 2 |
| E1-H5 | Cancelar reserva | Implementar cancelación | 13 | Media | Aprobado | Sprint 3 |