Retrospectiva del Proyecto

“ReservaFacil”

[RF]

Fecha:[01/04/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción del proyecto.	4

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.	4

Puntos de mejoras.	4

Lecciones aprendidas.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/04/2026 | Creación documento retrospectiva del proyecto | Claudio González |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Taller Aplicado de Programación |
| Proyecto (Nombre) | Sistema Web de Reservas para Barbería |
| Fecha de Inicio | 01/04/2026 |
| Fecha de Término | 30/06/2026 |
| Patrocinador principal | Cliente o |
| Docente | Carlos Quintanilla |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.265.696-8 | Claudio Gonzalez | Claugonzalez@duocuc.cl |

# Descripción del proyecto.

Indique de que trata el proyecto y el contexto de aplicación

El proyecto Sistema Web de Reservas consiste en el desarrollo de una plataforma digital que permite a los usuarios gestionar reservas de servicios de forma organizada y eficiente. El sistema permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, visualizar los servicios disponibles, seleccionar horarios y realizar reservas. Además, permite cancelar reservas, visualizar el historial de reservas y generar reportes para mejorar la gestión del negocio. El desarrollo del proyecto se realizó utilizando la metodología ágil Scrum, dividiendo el trabajo en tres iteraciones llamadas Sprint, lo que permitió organizar las tareas, evaluar el progreso y realizar mejoras continuas durante el desarrollo.

# Descripción de las retrospectivas de los Sprint.

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron retrospectivas al finalizar cada Sprint con el objetivo de analizar el desempeño del trabajo realizado. Durante el Sprint 1 se identificaron dificultades relacionadas con la organización inicial de las historias de usuario y la planificación del Product Backlog. Estas dificultades fueron solucionadas mejorando la definición de las tareas y la planificación del proyecto. En el Sprint 2 se detectaron problemas relacionados con la validación de formularios y tiempos de desarrollo, por lo que se realizaron ajustes en la implementación de las funcionalidades y en la organización del trabajo. En el Sprint 3 se realizaron pruebas finales del sistema, se corrigieron errores menores en la interfaz y se optimizó el funcionamiento del sistema antes de finalizar el proyecto. Las retrospectivas permitieron identificar oportunidades de mejora y mantener un proceso de desarrollo más organizado y eficiente.

# Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

Mejorar la planificación diaria de tareas. Realizar pruebas tempranas de las funcionalidades. Mantener una documentación actualizada. Optimizar la distribución del tiempo. Mejorar la validación de formularios y errores. Implementar notificaciones automáticas en futuras versiones. Agregar nuevas funcionalidades para administradores.

# Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

La planificación temprana mejora el avance del proyecto. Las historias de usuario permiten organizar mejor el desarrollo. Las retrospectivas ayudan a detectar errores de manera oportuna. Es importante mantener actualizado el Product Backlog. Las pruebas continuas reducen errores al final del proyecto. Una correcta organización mejora la productividad. El uso de Scrum facilita el control y seguimiento del proyecto.