Portada

Nombre del proyecto:
ReservaFacil – Plataforma Web de Gestión de Reservas para Barbería

Nombre del equipo:

Integrantes:

- Claudio González

Sección:
TALLER APLICADO DE PROGRAMACION_001D

Docente:
CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA GALLEGUILLOS

Fecha de entrega:
27-05-2026

Índice

- Introducción

- Resumen del proyecto definido en Fase 1

- Problema u oportunidad abordada

- Objetivo general y objetivos específicos

- Alcance actualizado del proyecto

- Metodología de trabajo aplicada

- Gestión Scrum del proyecto

- Historias de usuario y Product Backlog

- Sprint Backlog y planificación de desarrollo

- Diseño de la solución

- Arquitectura técnica propuesta

- Modelo de datos y base de datos

- Ambiente de pruebas

- Configuración del servidor o entorno Cloud

- Procedimiento de respaldo y restauración de base de datos

- Avance funcional del producto

- Evidencia de desarrollo en GitHub

- Plan de pruebas y pruebas ejecutadas

- Estado de avance del MVP

- Riesgos, problemas y acciones correctivas

- Conclusiones

- Lecciones aprendidas

- Anexos

El presente informe corresponde al Estado de Avance Fase 2 del proyecto ReservaFacil, desarrollado en el contexto de la asignatura TPY1101 – Taller Aplicado de Programación.

El propósito es evidenciar el avance alcanzado durante esta etapa del desarrollo, considerando la planificación y definición inicial realizadas en la Fase 1, junto con la implementación progresiva del producto utilizando una metodología ágil basada en Scrum.

Durante esta fase se ejecutaron actividades relacionadas con el desarrollo técnico, metodológico y funcional del sistema, incorporando procesos de análisis, diseño, programación, pruebas y despliegue del producto en ambientes cloud. Asimismo, se documentó la arquitectura de la solución, la configuración del entorno de ejecución, la gestión del trabajo mediante herramientas colaborativas y el control de versiones utilizando GitHub.

Como resultado, el informe presenta evidencia concreta del avance del producto mínimo viable (MVP), incluyendo funcionalidades implementadas, integración entre componentes, validaciones realizadas y acciones adoptadas para resolver incidencias detectadas durante el proceso de construcción del sistema.

2. Resumen del proyecto definido en Fase 1

Deben resumir lo definido en la primera fase del proyecto.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | ReservaFacil – Plataforma Web de Gestión de Reservas para Barbería |
| Cliente, usuario o beneficiario | Clientes de la barbería y administrador del negocio, quienes requieren una solución digital para gestionar reservas y mejorar el proceso de atención |
| Problema u oportunidad detectada | El proceso de reservas se realizaba de forma manual mediante mensajes o coordinación directa, generando errores en horarios, baja organización, pérdida de información y poca trazabilidad del servicio |
| Solución propuesta | Desarrollo de una plataforma web que permita registrar usuarios, iniciar sesión, gestionar reservas, realizar pagos electrónicos y centralizar la administración del servicio |
| Tipo de solución | Web |
| Tecnologías inicialmente definidas | HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js, Stripe, GitHub, Render y django |
| Resultado esperado | Implementar una plataforma funcional capaz de gestionar reservas de manera digital, mejorar la experiencia del usuario, optimizar la organización del negocio y disponer de un sistema desplegado en ambiente cloud |

3. Problema u oportunidad abordada

El proyecto ReservaFacil surge como respuesta a una problemática identificada en el proceso de gestión de reservas utilizado por barberías que operan mediante mecanismos tradicionales de atención.

Actualmente, gran parte del proceso de reserva se realiza de forma manual mediante mensajes, llamadas telefónicas o coordinación directa entre cliente y administrador, provocando dificultades para mantener un control organizado de horarios y disponibilidad.

Esta situación afecta principalmente a dos grupos:

Clientes, quienes presentan dificultades para consultar disponibilidad, coordinar horarios y confirmar servicios de manera rápida.

Administrador o encargado del negocio, quien debe gestionar manualmente reservas, disponibilidad y seguimiento de clientes.

Como consecuencia de este proceso tradicional se generan diversos inconvenientes, entre ellos:

- Duplicidad o pérdida de reservas.

- Errores en horarios de atención.

- Baja trazabilidad del historial de clientes.

- Mayor tiempo destinado a coordinación manual.

- Limitaciones para automatizar pagos y confirmaciones.

Frente a esta necesidad, se determinó que una solución basada en software permitiría digitalizar y centralizar el proceso de atención mediante una plataforma web accesible, automatizando el registro de usuarios, autenticación, reservas y pagos electrónicos, mejorando tanto la experiencia del cliente como la gestión operativa del servicio.

La validación del problema se realizó mediante análisis del proceso actual de reservas, observación del flujo de atención y levantamiento de requerimientos asociados a la experiencia esperada por usuarios de servicios de este tipo. A partir de este análisis se definieron las funcionalidades principales que dieron origen al producto desarrollado durante el proyecto.

4. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web denominada ReservaFacil, orientada a la gestión digital de reservas para servicios de barbería, permitiendo a los usuarios registrar sus datos, autenticarse, seleccionar servicios, gestionar reservas y realizar pagos electrónicos, con el propósito de mejorar la experiencia del cliente y optimizar la administración operativa del negocio.

Objetivos específicos

- Implementar un sistema de registro e inicio de sesión que permita administrar el acceso de los usuarios a la plataforma.

- Desarrollar un módulo de reservas que permita seleccionar servicios, fechas y horarios disponibles de manera organizada y centralizada.

- Integrar un sistema de pagos electrónicos mediante Stripe para automatizar el proceso de confirmación de reservas.

- Implementar el despliegue del sistema en ambiente cloud utilizando herramientas de publicación y control de versiones que permitan disponibilidad el producto para pruebas y validación funcional.

5. Alcance actualizado del proyecto

Durante el desarrollo de la Fase 2 se mantuvo el objetivo principal definido inicialmente; sin embargo, se realizaron ajustes en el alcance funcional del producto para priorizar el desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable) y asegurar una versión funcional y demostrable dentro del tiempo disponible

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Alcance funcional incluido | Desarrollo de una plataforma web para registro de usuarios, autenticación, gestión de reservas, selección de servicios, integración de pagos y despliegue en ambiente cloud |
| Funcionalidades que serán desarrolladas en el MVP | Registro de usuarios, inicio de sesión, reserva de servicios, selección de fecha y horario, visualización de reservas, notificaciones básicas, integración de pagos y despliegue funcional |
| Funcionalidades descartadas o postergadas | Panel administrativo avanzado, reportes estadísticos, recuperación automática de contraseña, gestión avanzada de clientes y mejoras visuales secundarias |
| Justificación de cambios respecto a Fase 1 | Durante el desarrollo se priorizaron funcionalidades críticas para asegurar un producto funcional e integrado. Algunas funcionalidades complementarias fueron reprogramadas para Fase 3 con el objetivo de concentrar esfuerzos en estabilidad, integración y despliegue operativo |
| Restricciones técnicas o de tiempo | Tiempo limitado de desarrollo académico, necesidad de integración entre frontend y backend, configuración de servicios cloud, pruebas de integración y adaptación de servicios externos como Stripe |

6. Metodología de trabajo aplicada

Para el desarrollo del proyecto ReservaFacil se utilizó el marco de trabajo ágil Scrum, con el objetivo de organizar el trabajo del equipo, distribuir responsabilidades, realizar seguimiento continuo del avance y entregar incrementos funcionales del producto durante cada etapa del desarrollo.

La aplicación de Scrum permitió planificar tareas mediante backlog, asignar responsables, controlar avances y validar funcionalidades terminadas mediante revisiones periódicas del producto.

Durante la Fase 2 el equipo trabajó mediante iteraciones cortas orientadas al cumplimiento del MVP, manteniendo registro de actividades, evidencias técnicas y control de versiones.

| Elemento Scrum | Evidencia esperada |
| --- | --- |
| Product Owner | Claudio Gonzalez. Responsable de definir prioridades del producto, validar funcionalidades y mantener alineado el desarrollo con los objetivos definidos |
| Scrum Máster | Claudio González. Responsable del seguimiento del proyecto, coordinación del equipo, control del cumplimiento de tareas y apoyo en resolución de bloqueos técnicos |
| Dev Team | Claudio González- Responsables del análisis, desarrollo frontend, backend, integración, pruebas y documentación |
| Product Backlog | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/blob/ef708cdba71520f3a7068974e6348849b91f010e/Documentacion/3.-%20plantilla_product_backlog_puntos_historia.xlsx |
| Sprint Backlog | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/blob/ef708cdba71520f3a7068974e6348849b91f010e/Documentacion/4.1-%20plantilla_sprint_backlog_actividades_horas%20-%20Sprint%201.xlsx |
| Sprint Review | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/tree/2f909aedac59ca1c31378040d465c6f2bbba19cd/Documentacion/Validacion%20de%20sprint |
| Daily o seguimiento | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/blob/ef708cdba71520f3a7068974e6348849b91f010e/Documentacion/9.-%20Documento%20retrospectiva%20del%20proyecto.docx |
| Herramienta utilizada | Trello, GitHub |

7. Gestión Scrum del proyecto

Deben presentar cómo organizaron, planificaron y ejecutaron el trabajo.

7.1 Herramienta de gestión utilizada

Herramienta:
GitHub Projects + GitHub

Enlace al tablero:
https://github.com/users/Claugonzalez21v/projects/3/views/1

7.2 Evidencia del tablero

Imagen / captura:

7.3 Organización del trabajo

El proyecto fue desarrollado utilizando GitHub Projects como herramienta de gestión Scrum. Las tareas fueron organizadas en columnas según su estado de avance: Product Backlog, Sprint Backlog, En Desarrollo, En Revisión, En Pruebas y Terminado.

Claudio González asumió los roles de Product Owner, Scrum Máster y Desarrollador, realizando la planificación, implementación, pruebas y documentación del sistema.

El seguimiento se efectuó mediante revisiones periódicas del tablero, actualización de tareas y control de versiones utilizando GitHub.

8. Historias de usuario y Product Backlog

Deben incluir las historias de usuario principales del proyecto.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Criterio de aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario quiero registrarme para acceder al sistema | Alta | El sistema permite crear una cuenta y almacenar correctamente la información ingresada | Terminada |
| HU-02 | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mis funcionalidades y reservas | Alta | El sistema valida credenciales y permite acceso al usuario registrado | Terminada |
| HU-03 | Como usuario quiero reservar un servicio seleccionando fecha y horario para gestionar mi atención | Alta | El sistema registra correctamente la reserva y muestra confirmación | Terminada |
| HU-03 | Como usuario quiero realizar el pago del servicio para confirmar mi reserva | Media | El sistema procesa el pago y confirma el estado de la reserva | Parcial |

Cada historia debe estar vinculada a una necesidad del usuario y a una funcionalidad del producto.

9. Sprint Backlog y planificación de desarrollo

Deben mostrar cómo organizaron las historias en Sprint.

| Sprint | Fecha inicio | Fecha término | Historias incluidas | Responsable(s) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01-04-2026 | 14-04-2026 | HU-01, HU-02 | Claudio Gonzalez | Cerrado |
| Sprint 2 | 15-04-2026 | 30-04-2026 | HU-03, HU-04 | Claudio Gonzalez | Cerrado |
| Sprint 3 | 01-05-2026 | 19-05-2026 | HU-05, HU-06, HU-07 | Claudio González | En curso |

9.1 Trazabilidad historia → tarea → commit

Esta tabla es clave para la defensa.

| Historia de usuario | Tarea en tablero | Responsable | Fecha término | Commit GitHub | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Implementación módulo registro usuarios | Claudio González | 14-04-2026 | e502600 | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/blob/2f909aedac59ca1c31378040d465c6f2bbba19cd/Documentacion/2.-%20Historias%20Usuario.xlsx |
| HU-02 | Desarrollo autenticación e inicio sesión | Claudio González | 14-04-2026 | 971b805 | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/blob/2f909aedac59ca1c31378040d465c6f2bbba19cd/Documentacion/2.-%20Historias%20Usuario.xlsx |

10. Diseño de la solución

Deben incorporar los diagramas y documentos que permitan comprender cómo será construida la solución.

Pueden incluir:

- Diagrama de casos de uso.

- Diagrama de arquitectura.

- Diagrama entidad-relación.

- Diagrama de flujo del proceso.

- Mockups o prototipos.

- Modelo de navegación.

- Historias de usuario.

- Reglas de negocio.

Los diagramas los quedaron documentados en una carpeta aparte para su visualización.

Enlace de ingreso: https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/tree/2f909aedac59ca1c31378040d465c6f2bbba19cd/Documentacion/Diagramas

10.1 Diagramas incorporados

| Diagrama / documento | Propósito | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diagrama de casos de uso | Representar interacción usuario–sistema | Completo |
| Diagrama de arquitectura | Mostrar componentes técnicos | Completo |
| Modelo de base de datos | Representar entidades y relaciones | Parcial |
| Mockups | Representar interfaz del sistema | Completo |

11. Arquitectura técnica propuesta

La arquitectura técnica del proyecto ReservaFacil fue diseñada utilizando un enfoque cliente–servidor, separando la interfaz de usuario (Frontend) de la lógica de negocio (Backend), permitiendo mejorar la mantenibilidad, facilitar el despliegue y soportar futuras ampliaciones del sistema.

La solución fue desplegada en ambiente cloud para permitir acceso remoto y validación funcional del producto.

| Componente | Tecnología utilizada | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + JavaScript | Responsable de la interfaz gráfica del sistema, interacción del usuario, formularios, navegación y comunicación con el backend |
| Backend | Django 6 (Python 3.11) | Responsable del procesamiento de solicitudes, lógica de reservas, integración de pagos y servicios del sistema |
| Base de datos | [MySQL / PostgreSQL / SQL Server / MongoDB / otro] | SQLite (Django) |
| Autenticación | [JWT / sesiones / Firebase / otra] | Sistema de autenticación de Django mediante sesiones. |
| Hosting / Cloud | Render | Servicios utilizados para publicar el sistema y permitir acceso mediante internet |
| Control de versiones | GitHub | Plataforma utilizada para almacenar código fuente, registrar commits y mantener trazabilidad del desarrollo |

11.1 Justificación técnica

Las tecnologías seleccionadas fueron elegidas considerando facilidad de integración, velocidad de desarrollo y compatibilidad con despliegue cloud.

El uso de HTML, CSS y JavaScript permitió construir una interfaz ligera y accesible desde navegador. El uso de Node.js y Express permitió centralizar la lógica del sistema y facilitar la integración con servicios externos como pagos electrónicos.

Para el despliegue se utilizaron Render para la publicación del frontend y Render para el alojamiento del backend, permitiendo ejecutar pruebas funcionales en un entorno cercano a producción.

GitHub fue utilizado como mecanismo principal de control de versiones, permitiendo mantener trazabilidad entre historias de usuario, tareas y código desarrollado.

12. Modelo de datos y base de datos

Deben presentar el diseño de la base de datos.

12.1 Modelo entidad-relación

12.2 Diccionario de datos

| Tabla | Campo | Tipo de dato | Descripción | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| usuarios | id_usuario | int | Identificador único del usuario | PK |
| usuarios | nombre | varchar | Nombre del usuario registrado | Obligatorio |
| usuarios | correo | varchar | Correo electrónico del usuario | Obligatorio / único |
| usuarios | contraseña | varchar | Contraseña del usuario | Obligatorio |
| usuarios | id_usuario | int | Identificador único del usuario | PK |

12.3 Script o evidencia de creación

13. Ambiente de pruebas

Deben explicar el ambiente donde se está probando el sistema.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo de ambiente | Local y Cloud |
| Sistema operativo | Windows 10 / Windows 11 |
| Lenguaje utilizado | JavaScript, Python, Django 6, Render |
| Framework / entorno | Node.js + Express.js |
| Base de datos | SQLite (Django) |
| URL de prueba frontend | https://capstone-001d.onrender.com |
| URL de prueba backend | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D |

El instrumento oficial solicita evidenciar una configuración que permita replicar o acercarse al ambiente de producción, incluyendo pruebas operativas, validación y verificación.

14. Configuración del servidor o entorno Cloud

Para la ejecución y validación del proyecto ReservaFacil se configuró un ambiente cloud compuesto por servicios separados para frontend y backend.

La arquitectura implementada permitió publicar el sistema para acceso remoto, realizar pruebas funcionales y mantener integración continua mediante GitHub.

14.1 Instrucciones de instalación

Ejemplo:

- Clonar repositorio desde GitHub.

- Instalar dependencias.

- Configurar variables de entorno.

- Crear base de datos.

- Ejecutar script de carga inicial.

- Levantar servidor backend.

- Levantar frontend.

- Ejecutar pruebas básicas.

14.2 Comandos principales

- git clone https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D.git

- cd CAPSTONE_001D

- pip install -r requirements.txt

- python manage.py migrate

- python manage.py collectstatic --noinput

- python manage.py runserver

14.3 Variables de entorno

| Variable | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| STRIPE_SECRET_KEY | Clave secreta de Stripe. | sk_test_xxxxxxxxx |  |
| EMAIL_USER | Correo utilizado para envío de confirmaciones | barberiashop323@gmail.com |  |
| EMAIL_PASS | Contraseña de aplicación de Gmail | *************** |  |
| PORT | Puerto de ejecución | PORT=3000 |  |

No deben incluir claves reales, contraseñas ni tokens sensibles en el informe.

15. Procedimiento de respaldo y restauración de base de datos

Debido a que durante Fase 2 el sistema utiliza almacenamiento local mediante LocalStorage, el procedimiento de respaldo y restauración se realizó exportando y recuperando información desde el navegador.

15.1 Procedimiento de respaldo

- Abrir el navegador web.

- Ingresar al sistema ReservaFacil.

- Presionar la tecla F12 para abrir las herramientas de desarrollador.

- Acceder a la pestaña Application.

- Seleccionar la opción Local Storage.

- Identificar las claves utilizadas por el sistema:

- Copiar el contenido almacenado en cada clave.

- Guardar la información en un archivo de respaldo con formato .json.

copy db.sqlite3 respaldo_db.sqlite3 restauración: copy respaldo_db.sqlite3 db.sqlite3

15.2 Procedimiento de restauración

Abrir navegador.

Abrir herramientas desarrollador.

Ir a Application → Local Storage.

Crear nuevamente claves.

Insertar contenido respaldado.

Guardar cambios.

Recargar sistema.

15.3 Evidencia

Para validar el procedimiento de respaldo y restauración se realizaron pruebas utilizando almacenamiento local del navegador mediante LocalStorage.

La evidencia considera exportación de datos, restauración manual y verificación funcional posterior

| Actividad | Evidencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Respaldo BD | [Captura/link] | [Nombre] |
| Restauración BD | [Captura/link] | [Nombre] |

16. Avance funcional del producto

Durante la Fase 2 se desarrolló el Producto Mínimo Viable (MVP) del sistema ReservaFacil, implementando las funcionalidades críticas para validar el flujo principal del usuario.

El avance funcional fue medido considerando desarrollo, integración, pruebas y disponibilidad del producto.

| Funcionalidad | Historia asociada | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de usuario | HU-01 | Completa | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/tree/2f909aedac59ca1c31378040d465c6f2bbba19cd/Evidencias |
| Inicio de sesión | HU-02 | Completa | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/tree/2f909aedac59ca1c31378040d465c6f2bbba19cd/Evidencias |
| Visualización servicios | HU-03 | Completa | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/tree/2f909aedac59ca1c31378040d465c6f2bbba19cd/Evidencias |
| Gestión de reservas | HU-04 | Completa | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/tree/2f909aedac59ca1c31378040d465c6f2bbba19cd/Evidencias |
| Pago electrónico Stripe | HU-05 | Parcial |  |
| Historial reservas | HU-06 | Completa | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/tree/2f909aedac59ca1c31378040d465c6f2bbba19cd/Evidencias |
| Despliegue Cloud | HU-07 | Completa | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/tree/2f909aedac59ca1c31378040d465c6f2bbba19cd/Evidencias |

16.1 Viaje del cliente / usuario

El recorrido del usuario fue diseñado para representar el flujo principal del sistema ReservaFacil, permitiendo validar el funcionamiento del MVP y demostrar la experiencia completa durante la Sprint Review.

El objetivo del recorrido es mostrar cómo un usuario interactúa con el sistema desde el ingreso hasta la confirmación de una reserva.

Flujo del usuario

El usuario ingresa a la plataforma web mediante navegador.

Se registra utilizando sus datos personales o inicia sesión si ya posee cuenta.

Accede al panel principal y visualiza los servicios disponibles.

Selecciona el servicio que desea reservar.

Escoge fecha y horario disponible.

Confirma el registro de la reserva.

Realiza el proceso de pago electrónico.

Recibe confirmación del proceso realizado.

Consulta el historial o estado de sus reservas.

Al finalizar el proceso el usuario debe haber completado exitosamente la reserva y disponer de confirmación visible dentro del sistema.

17. Evidencia de desarrollo en GitHub

Deben incluir evidencia del repositorio.

| Elemento | Link / evidencia |
| --- | --- |
| Repositorio principal | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D.git |
| Rama principal |  |
| Ramas de trabajo | CAPSTONE_001D/Producto /Producto/ |
| Commits relevantes | https://github.com/Claugonzalez21v/CAPSTONE_001D/commit/e33f2ad47fb04476406185fd0524d9c238de8731 |
| Pull requests, si aplica | [Links] |
| README actualizado | Sí |
| Instrucciones de instalación | Sí |

17.1 Commits por integrante

| Integrante | Commits realizados | Funcionalidades trabajadas | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudio González | 25 | Registro de usuarios, inicio de sesión, reservas, Stripe, despliegue cloud | Commit principal GitHub |
| Claudio González | 8 | Mejoras de interfaz y validaciones | Historial GitHub |
| Claudio González | 12 | Integración frontend-backend y pruebas | Historial GitHub |

18. Plan de pruebas y pruebas ejecutadas

Con el objetivo de validar el funcionamiento del sistema ReservaFacil, se definió un plan de pruebas orientado a verificar autenticación, reservas, integración y despliegue del producto.

Las pruebas fueron ejecutadas sobre ambiente local y ambiente cloud.

| ID prueba | Funcionalidad | Tipo de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Inicio de sesión | Funcional | Usuario accede con credenciales válidas | Acceso correcto al sistema | Aprobada |
| PR-02 | Registro | Validación | Sistema valida campos obligatorios | Validaciones ejecutadas correctamente | Aprobada |
| PR-03 | Reserva | Funcional | Usuario registra reserva correctamente | Reserva almacenada exitosamente | Aprobada |
| PR-04 | Eliminacion de reserva | Integración | El sistema debe eliminar la reserva | El sistema elimina la reserva | En Aprobada |
| PR-05 | Pago Stripe | Integración | Sistema procesa pago | Pago parcialmente integrado | Aprobada |

Tipos de prueba sugeridos:

- Prueba funcional.

- Prueba de validación.

- Prueba de verificación.

- Prueba de seguridad básica.

- Prueba de base de datos.

- Prueba de usabilidad básica.

19. Estado de avance del MVP

Deben indicar el porcentaje de avance real del producto mínimo viable.

| Área | Avance estimado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Documentación | 80% | Informe y anexos |
| Frontend | 90% | Sistema funcionando |
| Backend | 85% | API operativo |
| Base de datos | 70% | LocalStorage implementado |
| Integración frontend-backend | 85% | Flujo operativo |
| Pruebas | 80% | Registro pruebas |
| Despliegue / ambiente | 95% | Rende |

Estado general del MVP

Actualmente el producto dispone de funcionalidades principales implementadas y operativas: autenticación, reservas, navegación, despliegue cloud y pruebas funcionales.

Se encuentran parcialmente desarrolladas las integraciones de pago y mejoras complementarias que serán fortalecidas durante Fase 3.

20. Riesgos, problemas y acciones correctivas

| Riesgo o problema | Impacto | Acción correctiva | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Problemas de configuración en Render | Alto | Reconfiguración del servicio y variables de entorno | Claudio González | Cerrado |
| Integración parcial de Stripe | Medio | Ajustes de API y pruebas de pago | Claudio González | Cerrado |
| Cambios de alcance durante el desarrollo | Medio | Priorización del MVP | Claudio González | Controlado |
| Tiempo limitado para pruebas finales | Alto | Planificación de pruebas funcionales prioritarias | Claudio González | Controlado |

Ejemplos:

- Retraso en desarrollo backend.

- Falta de integración con base de datos.

- Baja participación de un integrante.

- Problemas con despliegue Cloud.

- Cambios de alcance.

- Falta de validación con cliente real.

21. Conclusiones

Al finalizar la Fase 2 se logró desarrollar una versión funcional del proyecto ReservaFacil, permitiendo demostrar el flujo principal del sistema mediante autenticación, reservas y despliegue operativo.

Entre los avances concretos destacan la implementación del frontend, integración del backend, despliegue cloud y validación funcional del producto.

El desarrollo permitió fortalecer competencias relacionadas con programación web, integración de servicios, control de versiones, despliegue y aplicación práctica de Scrum.

Para Fase 3 se proyecta fortalecer persistencia de datos, completar integraciones pendientes y aumentar cobertura de pruebas.

Los principales riesgos identificados corresponden al cierre de funcionalidades complementarias y consolidación del ambiente definitivo.

22. Lecciones aprendidas

Cada integrante debe incluir una breve reflexión individual.

| Integrante | Lección aprendida | Aporte realizado |
| --- | --- | --- |
| Claudio González | La organización iterativa permitió controlar mejor el desarrollo y resolver incidencias progresivamente | Desarrollo frontend, backend, integración cloud, documentación y pruebas |

23. Anexos

Incluir evidencias adicionales:

Evidencia funcional

- Captura Login.

- Captura Registro.

- Captura Reserva.

- Captura Pago.

- Evidencia Scrum

- Tablero.

- Sprint.

- Tareas DONE.

Evidencia técnica

- GitHub.

- Commits.

- Render.

Evidencia pruebas

- Casos prueba.

- Resultados.

Evidencia despliegue

- URLs públicas.

- Logs.

Checklist final antes de entregar

| Revisión | Cumple |
| --- | --- |
| El informe incluye portada, índice, introducción y desarrollo. | Sí |
| Se incorpora resumen de Fase 1. | Sí |
| Se explican cambios respecto a la planificación inicial. | Sí |
| Se incluye gestión Scrum con tablero actualizado. | Sí |
| Hay historias de usuario y criterios de aceptación. | Sí |
| Existe trazabilidad entre historia, tarea, responsable y commit. | Sí |
| Se incluye arquitectura técnica. | Sí |
| Se documenta ambiente de pruebas. | Sí |
| Se documenta base de datos. | Sí |
| Se explica respaldo/restauración de base de datos. | Sí |
| Se evidencia avance funcional del producto. | Sí |
| Se incluyen pruebas realizadas. | Sí |
| Se incluye estado del MVP. | Sí |
| Se agregan conclusiones y lecciones aprendidas. | Sí |
| El documento no tiene errores ortográficos evidentes. | Sí |
| Todos los enlaces funcionan. | Sí |

Nota para los estudiantes

Este informe no debe ser tratado como un documento decorativo ni como una recopilación de capturas. Debe demostrar evidencia profesional de avance del proyecto.

Cada afirmación relevante debe estar respaldada por evidencia: tablero, GitHub, commits, capturas, pruebas, documentación técnica o producto funcional. En la defensa oral, cualquier integrante podrá ser consultado sobre cualquier tarea, historia de usuario, decisión técnica o commit asociado al avance presentado.